Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Кафедра системного проєктування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5

«Оцінювання складності та часу роботи за допомогою техніки Poker Planning»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14c

Студент Шиманський М.В.

Перевірив:

Доцент Демків Лідія Степанівна

Львів 2026

Мета: ознайомитися з технікою Poker Planning для оцінювання складності та часу виконання завдань у проєкті. Розвинути навички командного оцінювання задач, що сприяє більш точному плануванню проєкту.

Хід роботи

Poker Planning це ітеративна техніка оцінки складності та трудомісткості задач у гнучких методологіях розробки (Agile/Scrum). Вона використовується командами для швидкого, об'єктивного та колективного узгодження обсягу робіт.

Основна суть та правила:

Шкала оцінювання: Кожен учасник команди отримує набір карток із числами (найчастіше за модифікованою послідовністю Фібоначчі: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 або ? та кава). Ці числа означають Story Points (відносні одиниці складності), а не години.

Презентація задачі: Ведучий (Scrum Master або Product Owner) зачитує задачу та відповідає на запитання команди.

Таємне голосування: Кожен розробник обирає картку зі своєю оцінкою і кладе її сорочкою догори, щоб не впливати на думку інших.

Одночасне відкриття: Усі учасники відкривають картки одночасно.

Обговорення та консенсус:

Якщо оцінки збігаються або близькі - фіксується результат.

Якщо є значні розбіжності (наприклад, хтось поставив 2, а хтось 13), автори найвищої та найнижчої оцінок пояснюють свою аргументацію.

Голосування повторюється до досягнення консенсусу.

Навіщо використовується (переваги):

Уникнення заангажованості: Завдяки сліпому голосуванню усувається вплив авторитету більш досвідчених розробників чи лідерів.

Спільне розуміння: Дискусія допомагає команді виявити приховані ризики, підзадачі та технічні нюанси ще до початку розробки.

Швидкість: Дозволяє оцінити велику кількість задач за короткий проміжок часу.

Agile та Scrum це сучасні підходи до управління проєктами та розробки програмного забезпечення, які базуються на гнучкості, ітеративності та постійній співпраці.

- Дослідження теоретичних відомостей.

- Збір та організація команди (мною)

- Обирання мене ведучім

- Аналіз інформації та підготовка для обговорення

- Договір та збір в середовищі “Discord”

- Обрання теми для дискуссії “Telegram-bot для розкладу занять та новин LNU”

- Використання сайту https://kollabe.com/ для обговорення питаннь

- Кожен з участників має свою думку, яка залежить від його досвіду та розуміння як реалізувати певну задачу, тому оцінки ставились по думці учасників. Відповіді учасників були усні, я старався переписати все, але можливо не вся інформація при відповіді була переписана.

- Список питань які були обговорені :

1. Базова реєстрація та вибір групи:

При першому вході в бот користувач обирає свій факультет, курс та номер групи (наприклад, ФЕП-14с) для збереження в базі.

Архіп (2) - Завдання не складне, робити запити до бази

Андрій (21) - Завдання середньої складності, бо треба врахувати аспекті

2. Команда /today (Розклад на сьогодні):

Отримання та виведення списку пар на поточний день із зазначенням часу, назви предмета, типу (лекція/практична) та аудиторії/посилання на Teams.

Тарас (21) - Завдання середньої складності, бо більше запитів

Микола (3) - Завдання не сильно важке, бо орієнтуюсь в api, але є аспекти зі змінами ссилок, в teams

3. Команда /tomorrow та розклад на тиждень:

Виведення розкладу на завтра та окремо кнопка для перегляду розкладу на весь поточний тиждень (з урахуванням чисельника/знаменника).

- Архіп (8) - Завдання потребує більше запитів

Тарас (3) - Завдання не складне, лише добавити фільтрацію

4. Автоматичні сповіщення (Push-повідомлення):

Надсилання нагадування за 10 хвилин до початку кожної пари з прямим посиланням на онлайн-заняття.

Микола (13) - Завдання середньої складності, бо якщо пара буде переноситись то людині треба буде вручну повідомляти, так само з посиланням, що його треба вписувати вручну, якщо кожен раз посилання нове то це треба теж робити вручну

Тарас (2) - Повідомлення зробити не важко, призначити людину яка буде моніторить бота і міняти дані в залежності від зміни (бо вони не так часто)

5. Пошук розкладу за прізвищем викладача:

Користувач вводить прізвище викладача та отримує його розклад занять на тиждень.

Дем'ян (13) - Завдання середньої складності, бо при заміні треба буде враховувати та міняти прізвище на того хто заміняє, тому треба робити це вручну

Архіп (3) - Завдання не важке, робиться через API, просто фільтрувати по прізвищу

6. Модуль новин факультету та університету:

Інтеграція з офіційним сайтом або Telegram-каналом ЛНУ для виведення останніх важливих оголошень у боті.

Тарас (13) - Займе трохі багато часу

Андрій (13) - Основна складність буде в самій інтеграції сайту

Микола (2) - Завдання не дуже складне, тільки правильно оформити запрос та вивід в телеграм

- Сповіщення про повітряну тривогу / скасування пар:

Можливість надсилати екстрені сповіщення всім користувачам бота у разі скасування чи переносу занять.

Андрій (21) - Основна проблема в людскому факторі, без втручанні тривогі

Дем'ян (2) - Призначити людину, яка буде це моніторити

- Адмін-панель для старости:

Спеціальні команди для старости групи, які дозволяють швидко внести зміни в розклад (наприклад, заміна аудиторії або викладача).

Дем'ян (8) - Гратись з функціоналом для старости, надавати права на аккаунт

Архіп (8) - Основна складність буде в людському факторі змін, функціоналі

Тарас (8) - Завдання не складне, але займає трохі часу через функціонал Микола (5) - Завдання не складне, функціонал можна реалізувати швидко

- Інтеграція з Google Calendar:

Кнопка «Експорт», яка дозволяє завантажити розклад занять у власний Google Календар користувача.

Тарас (21) - Завдання середньої складності, треба вивчити питання підключення та взаємодії між додатками

Дем'ян (3) - Не складно, просто треба розуміти як підключити

Архіп (3) - Завдання не досить складне, бо суть лише в інтеграції

- Зворотний зв'язок (Feedback system):

Команда /support для відправки повідомлення розробникам бота про помилку в розкладі або баг.

Андрій (8) - Достатньо легко, просто кнопка яка буде надавати контакти дані або віконце для зв'язку

Микола (1) - Після нажаття кнопки, ми будемо надавати можливість написати повідомлення яке перешлется розробнику

Пару скріншотів з роботи та діскорду, для показу роботи.

На рисунках видно деталі роботи, середовище обговорення, сайт роботи, приклади питань, розбір суті завдання.

Висновок: Після виконання лабораторної роботи, команда та я опанували техніку Poker Planning, зрозуміли її суть. Обговорили її на практиці.